Nhiệm vụ 1:

(a). Chọn Start-Stop-Continue: vì đã rõ vấn đề của Sprint

(b).

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Không tiếp tục dồn kiểm thử đến ngày cuối cùng |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Dừng việc trì hoãn thông báo lỗi, cần thống nhất quy trình báo lỗi ngay khi phát hiện |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start: Ghi nhận yêu cầu bộ lọc đánh giá chưa phù hợp vào PB để PO xem xét và ưu tiên |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD để đảm bảo sản phẩm được kiểm tra đầy đủ |

Nhiệm vụ 2:

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint nên lỗi chỉ được phát hiện khi thời gian sửa còn ít |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử PBI ngay khi có chức năng chạy được, không chờ đến cuối Sprint | Developers, Scum Master | Trong Sprint tiếp theo và trong Restrospective tiêp theo | Lịch sử kiểm thử, danh sách lỗi và thời điểm phát hiện lỗi |

Nhiệm vụ 3:

Thứ tự 5 bước: H3 – H2 – H5 – H1 – H6:

Hoạt động bị loại và lý do: H4 vì Scrum Master không tự chọn giải pháp rỗi áp đặt cho nhóm, mà cần tạo điều kiện để cả nhóm cùng phân tích và thống nhất cải tiến.

Lời mở đầu: Chào mọi người, hôm nay chung ta cùng nhìn lại Sprint để tìm cách cải tiến, không phải để đổ lỗi cho cá nhân nào. Mong mọi người chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào cách cái thiện quy trình làm việc. Trước tiên, chúng ta cùng xem lại hành động cải tiến của Sprint trước.